1. Power–Interest Grid

Quadrant : Manage Closely (Pouvoir fort / Intérêt fort)

- Professeur / Client encadrant — valide qualité, délais, livrables.

- Équipe FoodWise — conception, UX, récolte données, rendu final.

- Utilisateur cible “Persona Léa” — alimente les choix fonctionnels.

Quadrant : Keep Satisfied (Pouvoir fort / Intérêt faible)

- Investisseurs potentiels / jury final — attendent des résultats clairs, pas les détails.

- Partenaires potentiels (enseignes, acteurs anti-gaspi) — utiles mais pas impliqués au quotidien.

Quadrant : Keep Informed (Pouvoir faible / Intérêt fort)

- Étudiants / jeunes actifs éco-conscients

- Communauté de testeurs

- Associations environnementales

Quadrant : Monitor (Pouvoir faible / Intérêt faible)

- Grand public non sensibilisé

- Concurrents indirects existants (Frigo Magic, Save Eat, etc.)

2. Stratégie de communication par quadrant

Manage Closely

Objectif : implication totale, zéro stress, transparence totale

- Réunions régulières d’avancement (hebdo)

- Micro-démos des fonctionnalités

- Partage des KPI & planning

- Gestion sereine : jamais montrer stress ou conflit

Keep Satisfied

Objectif : rassurer, montrer la valeur

- Points mensuels synthétiques

- Mise en avant : qualité / coût / délais respectés

- Présentation claire, rassurante, sans frustration visible

Keep Informed

Objectif : maintenir l’intérêt sans surcharge

- Newsletters / mises à jour majeures

- Sondages rapides

- Aperçus des futurs écrans ou features

Monitor

Objectif : simple veille

- Communication minimale

- Observation de leurs comportements si besoin

- Pas d’effort particulier

3. Matrice RACI

4. Méthode Moscow

5. Roadmap Now – Next – Later

NOW (Semaines 1–4)

🔹 Analyse du problème et du contexte
🔹 Création persona (Claire)
🔹 Objectifs SMART
🔹 KPI + North Star Metric
🔹 Analyse du sondage (+ graphiques)
🔹 Maquettes basse fidélité
🔹 Prototype simple :

- 3Scan → Stock → Recettes basiques

NEXT (Semaines 4–8)

🔹 UI/UX améliorée
🔹 Alertes intelligentes avant péremption
🔹 Recettes personnalisées
🔹 Indicateurs de stocks optimisés
🔹 Premiers tests utilisateurs
🔹 Itérations sur la logique anti-gaspi

LATER (Semaines 8–12)

🔹 Fonction “Impact écologique”
🔹 Version bêta interne
🔹 Optimisation IA (recommandations plus précises)
🔹 Fonctionnalités secondaires (historique, économies, etc.)
🔹 Préparation pitch final + slide deck complet

Diagramme de GANTT